Proyecto Consultoría en análisis de datos para expansión de marca

Cliente
The Flavor Company

índice

INTRODUCCIÓN
Como consultora Blue Consulting Group, se nos ha contratado para dar una respuesta a una problemática que requiere una solución eficiente y basada en datos. Se requiere realizar un análisis del mercado estadounidense, en lo que respecta a restaurantes y afines, el objetivo es analizar las opiniones de los usuarios en Yelp y cruzarlos con la información que brinda Google Maps, sobre hoteles, restaurantes y otros negocios del rubro de turismo y ocio con el fin de predecir cuáles serán los rubros de negocios que creceran o decaerá. Además se necesita identificar oportunidades de emplazar nuevos locales de restaurantes y poder contar con un sistema de recomendación de restaurantes para los usuarios de ambas plataformas, la de Yelp y Google Maps.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Melina, dueña de la cadena de restaurantes "The Flavor Factory" con presencia a nivel nacional en los Estados Unidos, ha confiado en nosotros para identificar oportunidades estratégicas de expansión "The Flavor Factory". Nuestra estrategia implica el análisis exhaustivo de datos de reseñas de Google Earth y Yelp de los últimos 5 años, lo que permitirá una integración fluida con su plan de marketing. Además, complementaremos esta información con datos sociodemográficos para obtener una comprensión más profunda del mercado objetivo. El resultado será un análisis objetivo y basado en datos que respalde las decisiones de expansión de manera efectiva y respalde el crecimiento de su negocio.

Nuestra misión es proporcionar un enfoque data-driven sólido y una visión clara del panorama competitivo. A través de la combinación de datos de reseñas y datos sociodemográficos, esperamos ofrecer recomendaciones estratégicas precisas que permitan a su cadena de restaurantes tomar decisiones informadas y maximizar su éxito en esta fase de expansión.

Para este problema nos vamos a centrar principalmente en las ciudades y condados principales de Estados Unidos con mayor actividad económica y como escala temporal de análisis se tomará desde el año 2018, siendo un plazo adecuado para tener una idea de los cambios en el mercado y tener un diagnóstico de la industria de los restaurantes. Además de que en los años anteriores al 2018 el número de reseñas comienza a disminuir por lo que los datos se reducen y pueden estar más parcializados a la opinión de un puñado de usuarios.
OBJETIVOS DE ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN
Dada la problemática planteada y en base a los hallazgos sobre las fuentes de datos analizadas, se pretende:

- Realizar un estudio de la relación de las reseñas identificando patrones de comportamiento y comparar cómo esos patrones de comportamiento pueden ser influidos por las variables sociodemográficas elegidas.
- Llevar a cabo un análisis comparativo entre las reseñas de Yelp y las de Google Maps.
- Identificar las variables sociodemográficas que influyen en el éxito de un restaurante y proponer recomendaciones con las acciones a tomar para la apertura de nuevos locales de restaurantes u hoteles en ubicaciones específicas.
- Establecer los estados, condados o ciudades donde puede ser más viable la apertur
- Proporcionar estrategias para llegar a nuevos clientes.

KPI’s
- Índice de Calificación en Plataformas: Evalúa qué porcentaje de los competidores de la zona se encuentran con igual o mejor calificación que nosotros, ideal mantenerse en el primer cuartil
- Índice de Calificación en Plataformas: Evalúa qué porcentaje de los competidores de la zona se encuentran con igual o mejor calificación que nosotros, ideal mantenerse en el primer cuartil
- Índice de Potencial de Mercado: Evalúa densidad de población e ingreso medio para identificar ubicaciones con concentración de clientes potenciales con la capacidad de gasto adecuada.
- Saturación geográfica de competidores: cuantifica la densidad de competidores en una zona geográfica, calculada como la cantidad de competidores por kilómetro cuadrado

ALCANCE
Este trabajo tiene por objeto dar una propuesta solución a la problemática planteada haciendo uso de los beneficios de computación en la nube, haciendo uso de google cloud, cumpliendo con los hitos establecidos en cada sprint de la metodología ágil, descritos en l a sección titulada “Metodología de Trabajo”.

METODOLOGÍA DE TRABAJO
Como marco de trabajo se sigue la metodología ágil en específico el scrum. Se ha establecido un plazo de 45 días (mes y medio) dividido en 3 ciclos de desarrollo cortos denominados sprints. Cada sprint tiene definido objetivos e hitos entregables en cada uno de ellos. Se detallan a continuación:
SPRINTS
Sprint #1: puesta en marcha del proyecto y trabajo con datos
- Definición del problema, objetivos, alcance y fundamentación del proyecto
- Establecimiento de los KPI’s
- ETL de los datos.
- EDA de los datos
- Repositorio en Github.
- Implementación stack tecnológico
- Metodología de trabajo
- Diseño detallado
- Equipo de trabajo - Roles y responsabilidades
- Cronograma general - Gantt
- Análisis preliminar de calidad de datos

Sprint #2: data engineering
- ETL completo
- EDA completo
- Estructura de datos implementada (DW, DL, etc).
- Pipeline ETL automatizado
- Diseño del Modelo ER
- Pipelines para alimentar el DW
- Data Warehouse
- Automatización
- Validación de datos
- Documentación
- Diagrama ER detallado (tablas, PK, FK y tipo de dato)
- Diccionario de datos
- Workflow detallando tecnologías
- Análisis de datos de muestra
- MVP/ Proof of Concept de producto de ML ó MVP/ Proof of Concept de Dashboard

Sprint #3: data analytics + ML
- Diseño de Reportes/Dashboards
- KPIs
- Modelos de ML
- Modelo de ML en producción
- Documentación
CRONOGRAMA
BCG_Proyect Timeline

EQUIPO DE TRABAJO

Nombre	Rol
Juan Diego Angeles	Data Engineer
Juan M Buitrago	Business Analyst
Melodi Romero	Data Analyst
Kevin Davison	Project Manager

PROPUESTA SOLUCIÓN
Descripción de la solución.